Tussentijds opvolgingsformulier Bachelorproef 2016-2017
__

Bachelorproef: Iot in gebouwenAutomatisatie

Bedrijf: Thomas More

Student: Olivier Van den Eede

Promotor: Wim Dams

Bedrijfspromotor: Jan Derua

Opleiding: Electronica-ICT

Periode (weeknr. volgens agenda): 11

Gerealiseerd vorige week:

– Schrijven aan scriptie
 → Inhoudstafel
→ Inleiding
→ Stuk over knx

– Verder debuggen code

→ Delay tussen aanmaken object en toevoegen groepsadressen lost het	probleem op

– Testen van het geheel in labo domotica

→ Aansturen van lichten
→ Dimmen van licht
→ Aansturen van een scene

– Aansturen led via linux gpio-device (aanpassen dtb)
– Experimenteren met homebridge en beschikbare plugins ( Weerbericht)

– Aansturen led via eigen homebridge plugin

→ Code op git

– Testen met Siri

– De status van objecten opvragen vanop de webpagina

→ Dit gebeurd nu dmv. Polling van de objecten (knx module houd de laatste	status bij)
Doelstellingen voor de volgende week:

– Verder schrijven aan scriptie
– Maken powerpont voor tussentijdse presentatie

Opmerkingen bedrijfspromotor:

Opmerkingen hogeschoolpromotor: